**Организован контроль работы по строительству быстровозводимых модулей пожарных депо для ДПК.**

**По договорам 2015 года – 15 БВМ, из них**:

введено – 1 БВМ - Волоколамское ТУ Волоколамский м.р. пгт. Сычево;

**планируется завершить работы в декабре 2015 года – 8 БВМ**:

- Волоколамское ТУ Шаховской м.р. с.п. Серединское, д. Дор;

- Волоколамское ТУ Лотошинский м.р. с.п. Ошейкинское, д. Доры;

- Егорьевское ТУ Воскресенский м.р. р.п. Хорлово;

- Ленинское ТУ г.о. Домодедово, д. Котляково;

- Ступинское ТУ Ступинский м.р. с.п. Аксиньинское с. Аксиньино;

- Ступинское ТУ Ступинский м.р. п. Малино;

- Клинское ТУ Клинский м.р. с.п. Воронинское д. Слобода;

- Орехово-Зуевское ТУ Орехово-Зуевский м.р. г. Дрезна;

**планируется завершить работы в 2016 году – 6 БВМ**:

- Волоколамское ТУ Шаховской м.р. с.п. Серединское, с. Белая Колпь;

- Волоколамское ТУ Лотошинский м.р. пгт. Лотошино;

- Можайское ТУ Можайский м.р. г. Можайск ул. Ватутина;

- Можайское ТУ Рузский м.р. с.пДороховское ул. Виксне

- Можайское ТУ Рузский м.р. г. Руза;

- Пушкинское ТУ Пушкинский м.р. с. Царево;